Załącznik nr 4 do SIWZ

- WZÓR -

UMOWA Nr  ……………………….

zawarta  w dniu ……………….. w Ustce  pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Ustce, przy ul. Wiejska 7, NIP 839-10-36-755, reprezentowanym przez:

Prezesa  Zarządu	-	 Grzegorza Nosewicza

zwanym dalej Zamawiającym,

a

................................................................................. z siedzibą w ……………………………………., NIP ........................ REGON ...........................................  reprezentowanym przez:

……………………….. 	-	……………………………………..

zwanym w dalszej części „Wykonawcą”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na realizację zadania pn.: „Wykonanie robót drogowych związanych z wykonaniem utwardzenia placu manewrowego na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej  sp. z o.o. z siedzibą w Ustce” zwanego            w dalszej części postępowaniem, Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

  - Przedmiotem umowy jest wykonanie robót drogowych związanych z wykonaniem utwardzenia placu manewrowego na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ustce, przy ul. Wiejskiej 7 w Ustce na działkach o nr 906/66 i 906/67.

  - Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie następujących robót budowlanych:

- wykonanie krawężnika betonowego 12x25 na ławie betonowej z oporem w ilości 116,0 mb,

- wykonanie umocnienia podbudowy z pospółki ( 0-31,5 mm) z domieszką cementu gr. 8÷23 cm w ilości 947,34 m2.

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości  8 cm na podsypce cementowo – piaskowej grubości 4 cm w ilości 947,34 m2.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące odpowiednio załączniki 8 i 9 do SIWZ. Pomocniczy opis przedmiotu umowy, z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, został zawarty w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.

  - Wszystkie wymienione załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.

  - Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę materiałów, rozwiązań, technologii etc. równoważnych do wskazanych w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB). Zwrot "lub równoważny" dodany do opisu materiału wskazanego za pomocą znaku towarowego/producenta oznacza, że Zamawiający dopuszcza produkt zbliżony pod względem parametrów technicznych lub jakościowych do produktu oznaczonego producenta. Produkt "równoważny" nie oznacza identyczności z produktem wskazanym w specyfikacji, lecz musi posiadać zbliżone cechy i parametry, które są istotne dla Zamawiającego.

  - Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji budowlanej za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych bądź systemów odniesienia.

  - Zakres przedmiotu umowy obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych z wymogami BHP, organizacją oraz realizacją umowy bez zakłóceń.

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, normami technicznymi, dokumentacją projektową oraz postanowieniami umowy.

  - Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń osób sprawujących nadzór nad realizacją niniejszej umowy ze strony Zamawiającego.

  - Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z otrzymaną od Zamawiającego dokumentacją oraz miejscem prowadzenia robót i że warunki prowadzenia robót są mu znane.

§ 2

Termin realizacji umowy

Wymagany termin realizacji całości przedmiotu umowy: 20 dni licząc od dnia podpisania umowy.

§ 3

Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy

Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację przedmiotu zamówienia jest:

- ze strony Zamawiającego: …………………………………………………………………………………,

- ze strony Wykonawcy: kierownik robót budowlanych w osobie ……………………………..

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy plac budowy najpóźniej w terminie 3 dni, licząc od daty podpisania niniejszej umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do odbioru wykonanych robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy zgodnie z § 7 niniejszej umowy.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca bierze odpowiedzialność za kompletne, wysokiej jakości i terminowe wykonanie przedmiotu umowy oraz za jego zgodność z dokumentacją techniczną i obowiązującymi w Polsce przepisami.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy z chwilą jego przejęcia.

- Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest, na swój koszt, sporządzić pełną dokumentację powykonawczą, w dwóch egzemplarzach i przekazać inwestorowi w trakcie odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących na terenie budowy przepisów BHP oraz ppoż., a także obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska.

- Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt, na bieżąco będzie zabezpieczał i usuwał wszelkie odpady i śmieci będące efektem prowadzonych robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do ochrony własnego mienia oraz mienia Zamawiającego, znajdującego się na terenie budowy.

- Wszystkie działania w trakcie realizacji prac remontowych będą prowadzone przez Wykonawcę tak, by nie stwarzać bądź do minimum ograniczyć utrudnienia dla pracowników Zamawiającego, jak również osób trzecich.

- Wykonawca podejmie wszelkie działania, aby chronić środowisko (zarówno na terenie budowy, jak i poza nim) oraz ograniczać szkody i uciążliwości dla ludzi wynikające z zanieczyszczeń, hałasu i innych skutków prowadzonych przez niego działań.

- Szkoda zaistniała w robotach, materiałach przeznaczonych do wbudowania w roboty oraz urządzeniach spowodowana w okresie między terminem rozpoczęcia robót, a terminem ich zakończenia oraz w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za wady, pozostająca w bezpośrednim związku z usuwaniem wad, będzie naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w toku realizacji robót, wymagań dotyczących stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sposobów wykonania robót, wynikających z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Przestrzeganie powyższych wymogów, nadzorują i potwierdzają inspektorzy nadzoru inwestorskiego.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na końcowy odbiór robót.

- Zamawiający udostępni Wykonawcy dostęp do mediów celem realizacji robót remontowych stanowiących przedmiot umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy – do pełnej wysokości szkody.

§ 6

###### Podwykonawcy

- Wykonawca oświadcza, iż cały zakres robót objętych niniejszą umową, wykona nakładem własnym. W przypadku zatrudnienia podwykonawców stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego (w szczególności art. 6471 KC) oraz zapisy niniejszej umowy.

- W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców, w dniu podpisania umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu uzgodnioną przez strony umowy listę Podwykonawców, którzy będą uczestniczyli w realizacji przedmiotu umowy wraz z przypisaniem im konkretnych rodzajów robót (zwaną dalej „listą Podwykonawców”). Lista Podwykonawców stanowić będzie załącznik do niniejszej umowy.

- Wykonawca będzie niezwłocznie informował Zamawiającego o wszelkich zmianach w liście Podwykonawców w celu ich akceptacji przez Zamawiającego.

- Ponadto, stosownie do postanowień artykułu 6471 Kodeksu Cywilnego, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przedstawić Zamawiającemu każdą umowę z Podwykonawcą lub jej projekt, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub projekcie.

- Wykonawca zobowiązuje się, że każda umowa z Podwykonawcą będzie zawierała postanowienie o obowiązku Podwykonawcy dostarczenia Wykonawcy, w terminie 2 dni od otrzymania zapłaty całości umówionego wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę, oświadczenia (dalej „potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia”), którego treść będzie odpowiadała poniższym warunkom. Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia będzie podpisane przez osoby do tego celu umocowane, a jego treść pozwoli jednoznacznie stwierdzić, iż całość roszczeń przysługujących z tytułu zrealizowanych przez Podwykonawcę prac budowlanych została przez Wykonawcę zaspokojona i że płatność wynagrodzenia uzgodnionego w umowie z Podwykonawcą została zrealizowana. Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia będzie ponadto określać datę z jaką świadczenie zostało przez Wykonawcę spełnione w całości na rzecz uprawnionego Podwykonawcy, zgodnie z postanowieniami umowy z Podwykonawcą.

- W umowach z Podwykonawcami Wykonawca zapewni, aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za zakres robót wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na ten zakres robót w niniejszej umowie.

- Wykonawca zapewni, aby w umowach zawartych z Podwykonawcami zamieszczona została klauzula dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostało ono uwzględnione w dalszych postanowieniach niniejszej umowy. Ponadto, w każdej umowie o roboty budowlane zawieranej przez Wykonawcę z Podwykonawcą muszą zostać zawarte następujące postanowienia: Podwykonawca nie może podzlecić wykonania robót dalszemu Podwykonawcy bez odrębnej zgody Zamawiającego, oraz Zamawiający ma prawo bezpośredniego zapytania Podwykonawcy o zasady i warunki oraz realizację płatności.

- Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcą takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Zlecenie części robót Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy lub przepisów obowiązującego w Polsce prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne.

§ 7

Odbiór robót

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy – na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, po przedłożeniu dokumentacji, o której mowa w ust. 2 – w ciągu 5 dni, licząc od daty potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez inspektora nadzoru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Jednocześnie ze zgłoszeniem przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również terminy wyznaczone przez Zamawiającego na usunięcie ujawnionych wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia kolejnego terminu na odbiór.

- Wszystkie czynności związane z odbiorem robót, wymagają formy pisemnej protokołu podpisanego przez Strony, pod rygorem nieważności.

§ 8

Gwarancja i rękojmia

- Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji jakości licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wygasają po upływie 12 miesięcy od daty wygaśnięcia uprawnień z tytułu gwarancji.

- O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Wykonawcę na piśmie.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt, ujawnionych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, wad odnoszących się do przedmiotu umowy – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być dochodzone po upływie jej terminu, jeżeli Zamawiający zgłosi Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający zleci ich usunięcie innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Po odbiorze robót związanych z usunięciem wad z tytułu gwarancji, okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas od zgłoszenia do usunięcia wady.

§ 9

Cena przedmiotu umowy, wynagrodzenie i warunki płatności

- Za wykonanie przedmiotu umowy wymienionego w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

netto: …………………………… zł + podatek VAT …..% tj. …………………. zł

brutto: ……………………….. zł

(słownie brutto: ………………………………………………………………………………. zł)

zgodne z Formularzem oferty oraz kosztorysem ofertowym Wykonawcy złożonym w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Wynagrodzenie wskazane w punkcie poprzedzającym obejmuje wartość przedmiotu umowy, podatek VAT, wszelkie koszty robót przygotowawczych, porządkowych oraz zagospodarowania, zabezpieczenia i uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót.

- Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 jest stałą ceną ryczałtową na całkowity czas umowy, nie podlegającą zmianom. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie elementy zawarte w dokumentacji technicznej i pokrywa wszystkie zadania wynikające, bezpośrednio lub pośrednio, z tych dokumentów. Uważa się, że Wykonawca zapoznał się z terenem budowy i znane są mu warunki realizacji robót. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za koszty zużycia mediów niezbędnych do realizacji robót. Wszelkie koszty zużycia mediów związane z wykonywaniem robót będą ponoszone przez Wykonawcę.

- Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu sprawdzenia przedmiaru robót stanowiących podstawę złożenia przez Wykonawcę oferty. Żadne błędy obmiarowe, pominięcie, brak rozpoznania i doprecyzowania rozwiązań projektowych lub innych kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy nie mogą być podstawą do żądania zmiany ceny ryczałtowej.

- Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany protokół odbioru końcowego robót, zgodnie z § 7 umowy. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu i protokolarnym odbiorze robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy.

- W przypadku zlecenia przez Wykonawcę realizacji części robót podwykonawcom, zapłata Wykonawcy za wykonane prace może nastąpić po złożeniu oświadczenia przez podwykonawców, że otrzymali od Wykonawcy należne wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy lub wynagrodzenie to zostanie pisemną zgodą Podwykonawcy i Wykonawcy przelane na konto wskazane przez Podwykonawcę.

- W przypadku realizacji robót samodzielnie, zapłata Wykonawcy za wykonane prace może nastąpić po złożeniu pisemnego oświadczenia, że roboty będące przedmiotem odbioru wykonał samodzielnie, bez korzystania z usług podwykonawców.

- Fakturę za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi na: Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Młyńska 2, NIP 839-25-69-413.

- Należność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy Nr ………………………………………………………………………, w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania faktury.

- W przypadku błędnie wystawionej faktury, termin płatności liczony będzie od daty otrzymania faktury korygującej.

- Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.

- Dla zapewnienia należytej jakości i terminowości wykonywanych robót Wykonawca wniesie gwarancję należytego wykonania umowy opisaną w pkt. 12 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwana dalej również "gwarancją wykonania", zostanie wniesiona przez Wykonawcę w formie..................................... w wysokości 10% ceny ofertowej.

- Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynosząca 30% wysokości zabezpieczenia.

- Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 13  zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 10

Zwłoka i kary umowne

# W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

    - w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia w stosunku do terminu określonego w § 2;

    - w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego zgodnie z § 8 ust. 4 niniejszej umowy;

    - w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy lub jej rozwiązania z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

# Kary umowne są niezależne od poniesionej szkody.

# Kary o których mowa w ust. 1 Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej.

# Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar.

# Zapłacenie kary umownej za zwłokę nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót, jak również z żadnych innych zobowiązań umownych.

# Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 11

Odstąpienie od umowy

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

  - Wykonawca przekroczy o 15 dni termin realizacji umowy określony w § 2 z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,

  - wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od dnia ich wystąpienia,

  - Wykonawca wykonuje umowę w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową pomimo bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonania umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca i Zamawiający przedłożą szczegółowe zestawienie swoich roszczeń, aby umożliwić zawarcie porozumienia.

- Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
i zawierać uzasadnienie. Strony winny dążyć do określenia sposobu wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów jakie poniosła strona nie odpowiadająca za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy i naliczeniu kary umownej winno być przekazane listem poleconym lub bezpośrednio Wykonawcy.

§ 12

Rozwiązywanie sporów

Spory między stronami mogące zaistnieć na tle stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 13

Postanowienia końcowe

- Umowa wygasa z chwilą zrealizowania przedmiotu umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo budowlane, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Istotne zamiany treści zawartej umowy mogą być dokonywane na zasadach określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wszystkie wymienione załączniki stanowią integralną część umowy.

- Umowę sporządzono w języku polskim w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Załączniki do umowy:

- Projekt budowlany

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

- Przedmiar robót

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- Oferta Wykonawcy z postępowania publicznego

- Kosztorys ofertowy

ZAMAWIAJĄCY 							WYKONAWCA